- Informacja pokontrolna nr RPPM.12.01.00-22-0001/19-004

- Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art. 23 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 818 ze zm.);

- § 12 ust. 1 Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego nr RPPM.12.01.00-22-0001/19-00 
z dnia 09.08.2019 r. o dofinansowaniu Projektu z późniejszymi zmianami.

- Użyte skróty

(….)

- Nazwa podmiotu kontrolującego

Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

- Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

(…..)

- Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji na miejscu;

- Tryb kontroli: planowy;

- Rodzaj kontroli: po zakończeniu;

- Kontrole PZP: ex post.

- Termin kontroli

Od 09.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

- Nazwa jednostki kontrolowanej

Samorząd Województwa Pomorskiego;

- Miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;

ul. Augustyńskiego 1, 80-824 Gdańsk

- Informacje o kontrolowanym projekcie

Nazwa projektu: Projekt Pomocy Technicznej na 2020 rok;

Numer projektu: RPPM.12.01.00-22-0001/19;

Numer Decyzji: RPPM.12.01.00-22-0001/19-00;

Oś Priorytetowa - 12 Oś Priorytetowa - Pomoc Techniczna, w ramach której realizowany jest Projekt;

Działanie – Działanie 12.1 - Pomoc Techniczna, w ramach którego realizowany jest Projekt;

Wartość Projektu: 38 276 424,00 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych w okresie objętym kontrolą: 33 518 261,94 zł;

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;

Wnioski o płatność objęte kontrolą:

(…)

- Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji Projektu z jego założeniami określonymi w Decyzji o dofinansowaniu oraz we Wniosku o dofinansowanie Projektu, 
a w szczególności:

- poprawność rozliczeń finansowych;

- poprawność wykorzystania SL2014 w zakresie rozliczania Projektu i komunikowania się z IZ, 
w tym w zakresie przekazywania wniosków o płatność oraz innych dokumentów związanych 
z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu;

- zgodność założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym;

- poprawność udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp lub stosowania zasady konkurencyjności lub dokonania rozeznania rynku;

- poprawność realizacji działań promocyjno-informacyjnych;

- przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu;

- zgodność stanu rzeczywistego realizacji projektu z zapisami decyzji o przyznaniu dofinansowania Projektu Pomocy Technicznej na 2020 rok, w tym w szczególności kwalifikowalności.

- Ustalenia kontroli

(….)

11.1 Prawidłowość rozliczeń finansowych

(….)

11.2 Poprawność wykorzystania SL2014 w zakresie rozliczania Projektu i komunikowania się 
z IZ, w tym w zakresie przekazywania wniosków o płatność oraz innych dokumentów związanych z realizacją Projektu (w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli Projektu);

11.3 Zgodność założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym;

(….)

11.4   Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego

    - Zamówienia udzielone zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z RPK w ramach kontroli na miejscu weryfikacji podlega każde zamówienie udzielone 
w trybie ustawy Pzp powyżej progów, podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na podstawie przedłożonego przez Beneficjenta Wykazu zamówień w projekcie Pomocy Technicznej na 2020 rok z  zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych w okresie: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz danych w systemie SL2014 ustalono, że w okresie objętym kontrolą Projektu, tj.: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Beneficjent udzielił z zastosowaniem ww. trybu 10 zamówień, podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

W związku z powyższym IZ podjęła decyzję o jednorazowym zmodyfikowaniu przewidzianej w RPK metodologii doboru próby dokumentów do kontroli zamówień.

Ustalono, że kontroli będą podlegały wyłącznie zamówienia, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, udzielone w okresie objętym kontrolą oraz które dotyczą wydatków rozliczonych w okresie objętym kontrolą.

W wyniku zastosowania wyżej opisanego odstępstwa kontroli podlegało jedno zamówienie.

Kontrolą objęto zamówienie na „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej 
pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma 
o najwyższej wartości szacunkowej, tj. 2 200 148,24 zł, w tym: część A: 532 955,16 zł, część B: 840 429,30 zł, część C: 826 763,78 zł – w podziale na części:

- Część A. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma – odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy ok. 14+645 – dł. ok. 8,1 km;

- Część B. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma – odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875 – dł. ok. 12,3 km;

- Część C. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma – odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900 – dł. ok. 12,1 km.

Beneficjent przedłożył następującą dokumentację:

- Notatkę Szacunkowa wartość zamówienia z 14.01.2020 r. dla zadania pn. „Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej na 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma” w podziale na części (…)” – jak wyżej, zgodnie 
z którą ustalono wartość szacunkową: - dla części A. 532 955,16 zł netto – 124 834,32 euro (655 534,85 zł brutto), - dla części B. 840 429,30 zł netto – 196 854,12 euro (1 033 728,04 zł brutto), - dla części C. 826 763,78 zł netto – 193 653,24 euro (1 016 919,45 zł brutto);

- Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich 
w województwie pomorskim (Wytyczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku) z lutego 2020 r. wraz z projektami umów;

- Kartę zamówienia: nr sprawy 3/DZP/2020/PN/WPI z 14.01.2020 r.;

- Wniosek o wszczęcie postępowania z 30.03.2020 r.;

- Opis przedmiotu zamówienia wykonania i odbioru opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - m. Nowa Karczma” w podziale na części (…);

- Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD);

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w przetargu nieograniczonym na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma w podziale na części (…) o wartości powyżej 214 000 euro z 30.03.2020 r.;

- Ogłoszenie o zamówieniu usługi wraz z Informacją o ogłoszeniu (utworzone: 09.02.2020 r., wysłane: 30.03.2020 r. – nr ogłoszenia w Dz. U.: 2020/S 065-155498) – zamieszczenie ogłoszenia w witrynie TED;

- Weryfikację ex-ante postępowania pn.: Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma w podziale na części (…) z 25.03.2020 r.;

- Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
z 01.04.2020 r.;

- Wydruk Zapytania Wykonawcy z 27.04.2020 r.;

- Wydruk Sprostowania – Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji (modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą) wraz z Informacją 
o ogłoszeniu z 29.04.2020 r.;

- Aneks nr 1 do SIWZ z 29.04.2020 r. – w zw. z zapytaniem nr 1 (pytanie nr 1);

- Aneks nr 2 do SIWZ z 29.04.2020 r. – zmiana nr 1 – zamawiający zmienił treść SIWZ;

- Aneks nr 3 do SIWZ z 05.05.2020 r. – w zw. z zapytaniem nr 2 (pytania nr 2-8);

- Aneks nr 4 do SIWZ z 05.05.2020 r. – zmiana nr 2 – zamawiający zmienił treść SIWZ;

- Historia ofertowania postępowania: 3/DZP/2020/PN/WPI z 13.05.2020 r.;

- Oferta nr 1 – złożona przez Ewę Hukowicz, działającą w imieniu i na rzecz Europrojekt Gdańsk S.A., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk;

- Oferta nr 2 – złożona przez Piotra Urbańskiego, działającego w imieniu i na rzecz HIGHWAY Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk;

- Oferta nr 3 – złożona przez Tomasza Michnowicza – działającego w imieniu i na rzecz Mosty Gdańsk Sp. z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12a, 80-177 Gdańsk;

- Oferta nr 4 – złożona przez Alicję Gackowską – działającą w imieniu i na rzecz Eco-Investment Poland S.A., ul. Filtrowa 65/45, 02-055 Warszawa;

- korespondencję z Wykonawcą: Biuro Projektów Highway Sp. z o.o. (wpływ: 14.05.2020 r.);

- korespondencję z Wykonawcą: Europrojekt Gdańsk S.A. (wpływ: 15.05.2020 r.);

- pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (dalej: ZDW) z 22.05.2020 r. informujące uczestników postępowania o unieważnieniu (na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) postępowania w części A;

- pismo ZDW z 22.05.2020 r. wzywające Europrojekt Gdańsk S.A. do złożenia oświadczeń 
i dokumentów;

- korespondencję z Wykonawcą Europrojekt Gdańsk S.A. (wpływ: 02.06.2020 r.);

- pismo ZDW z 03.06.2020 r. do Europrojekt Gdańsk S.A. dot. złożenia wyjaśnień;

- korespondencję z Wykonawcą Europrojekt Gdańsk S.A. (wpływ: 10.06.2020 r.);

- pismo ZDW do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
z 15.06.2020 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty w części B i C;

- pismo ZDW na platformę zakupową Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 15.06.2020 r. informujące o wyborze najkorzystniejszej oferty w części B i C;

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z wydrukiem potwierdzającym przesłanie do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – nr: 2020-076874 
z 15.06.2020 r.;

- Informację o ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia – opublikowane: 16.06.2020 r. 
– nr ogłoszenia: 2020/S 115-279936;

- Korespondencję ZDW z Oferentami z 17.06.2020 r. w sprawie wadium wniesionego przez Oferentów;

- Korespondencję ZDW z 08.07.2020 r. z Wykonawcą Europrojekt Gdańsk S.A. dot. przedłużenia terminu związania ofertą;

- Umowę nr 374/2020-2021 z 10.07.2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Pomorskim / Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku a EUROPROJEKTEM GDAŃSK S.A. zawartą 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (…);

- Umowę nr 375/2020-2021 z 10.07.2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Pomorskim / Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku a EUROPROJEKTEM GDAŃSK S.A. zawartą 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (…);

- Korespondencja ZDW z Wykonawcą Europrojekt Gdańsk S.A. z 05.08.2020 r. w sprawie wadium wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej;

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi z 05.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem przesłania do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
– nr 2020-103153;

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – wyniki postępowania – usługi z 10.08.2020 r. wraz 
z potwierdzeniem – wydrukiem Informacji - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma w podziale na części (utworzone 04.08.2020 r., wysłane 05.08.2020 r.);

- Wydruk Postępowania 3/DZP/2020/PN/WPI z 10.08.2020 r. - dot. Opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej (…) wraz z wykazem załączników;

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – sprawa 3/DZP/2020/PN/WPI – zatwierdzony 12.08.2020 r.;

- Wniosek o powołanie Komisji przetargowej z 30.03.2020 r.;

- Oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia z 13.05.2020 r., 21.05.2020 r., 26.05.2020 r.;

- Zbiorcze zestawienie ofert;

- Protokół z otwarcia ofert z 13.05.2020 r.;

- Protokół nr 1 z posiedzenia komisji przetargowej z 21.05.2020 r.;

- Wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczące przedsiębiorców – Oferentów;

- Listę obecności członków komisji przetargowej z 21.05.2020 r.;

- Protokół nr 2 z posiedzenia komisji przetargowej z 03.06.2020 r.;

- Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z 02.06.2020 r. do ZDW w sprawie wykonania przez Europrojekt Gdańsk S.A. dokumentacji projektowych;

- Lista obecności członków komisji przetargowej z 03.06.2020 r.;

- Protokół nr 3 z posiedzenia komisji przetargowej z 15.06.2020 r.;

- Lista obecności członków komisji przetargowej z 15.06.2020 r.

Ponadto, metodą osadu eksperckiego, dobrano:

- Protokół przekazania nr 1 z 17.09.2020 r. dotyczący wykonania „Opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma – odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875 – dł. ok. 12,3 km – Część B” (na podstawie umowy 374/2020-2021 
z 10.07.2020 r.);

- Tabela elementów rozliczeniowych do protokołu odbioru częściowego 
nr 1 z 27.11.2020 r.;

- Protokół przekazania nr 2 z 16.11.2020 r. dotyczący wykonania „Opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej pn. (…) – odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875 – dł. ok. 12,3 km – Część B” (na podstawie umowy 374/2020-2021 
z 10.07.2020 r.);

- Protokół odbioru częściowego nr 1 z 27.11.2020 r. dotyczący wykonania „Opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej pn. (…) – odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875 – dł. ok. 12,3 km – Część B” (na podstawie umowy 374/2020-2021 
z 10.07.2020 r.);

- Faktura VAT nr 1/12/2020 z 01.12.2020 r. na kwotę 80 000,00 zł wystawiona przez Europrojekt Gdańsk S.A. (wystawiona na podstawie umowy 374/2020-2021 
z 10.07.2020 r.);

- Protokół przekazania nr 2 z 16.11.2020 r. dotyczący wykonania „Opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk – m. Nowa Karczma – odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900 – dł. ok. 12,1 km – Część C” (na podstawie umowy 375/2020-2021 
z 10.07.2020 r.);

- Tabela elementów rozliczeniowych do Protokołu odbioru częściowego nr1 z 27.11.2020 r.;

- Protokół przekazania nr 1 z 17.09.2020 r. dotyczący wykonania „Opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej pn. (…) – odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900 – dł. ok. 12,1 km – Część C” (na podstawie umowy 375/2020-2021 
z 10.07.2020 r.);

- Protokół odbioru częściowego nr 1 z 27.11.2020 r. dotyczący wykonania „Opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej pn. (…) – odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900 – dł. ok. 12,1 km – Część C” (na podstawie umowy 375/2020-2021 
z 10.07.2020 r.);

- Faktura VAT nr 2/12/2020 z 01.12.2020 r. na kwotę 80 000,00 zł wystawiona przez Europrojekt Gdańsk S.A. (wystawiona na podstawie umowy 374/2020-2021 
z 10.07.2020 r.).

Ocena obszaru

- Zamówienie zostało udzielone w trybie podstawowym, tj. przetargu nieograniczonego;

- Beneficjent oszacował wartość zamówienia z należytą starannością;

- Beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia;

- Podstawa ustalenia wartości zamówienia była zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;

- Beneficjent nie dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy;

- Ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania dla usług;

- Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej;

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób i w miejscu ogólnie dostępnym, tj.:

- przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 30.03.2020 r. oraz opublikowane 01.04.2020 r. pod numerem 2020/S 065-155498 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

- na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl od 01.04.2020 r. 
do 13.05.2020 r.;

- w siedzibie zamawiającego;

- Została powołana Komisja Przetargowa składająca się z 5 osób;

- Wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp;

- SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl od 01.04.2020 r. do 13.05.2020 r.;

- Warunki udziału w postępowania zostały określone zgodnie z ustawą PZP;

- Kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z ustawą Pzp;

- Terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie 
z prawem unijnym i krajowym, a także z uwzględnieniem złożoności postępowania, przedmiotu zamówienia i dostępności personelu;

- Nie wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania;

- Beneficjent zapewnił wszystkim wykonawcom taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia;

- Odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl;

- Dokonano modyfikacji SIWZ (modyfikacja dotyczyła zapisów Instrukcji dla Wykonawców  stanowiącej Rozdział I SIWZ - przedłużono termin składania ofert (z 05.05.2020 r., godz. 11:00) do 13.05.2020 r. do godz. 11:00);

- W ramach postępowania wniesiono wadium – w wymaganej wysokości i formie;

- Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie;

- Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania;

- Protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego;

- Zamawiający posiada dowody oceny ofert;

- Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert;

- Beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony;

- Umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi 
w SIWZ oraz treścią oferty;

- Umowa została zawarta na czas określony w SIWZ;

- Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Urzędowym UE/Biuletynie Zamówień Publicznych;

- Zamówiona usługa została dostarczona zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy;

- Nie nastąpiło inne naruszenie przepisów wspólnotowych oraz zapisów ustawy Pzp;

- Zamawiający umieścił w systemie SL2014 informację o zamówieniu, wskazując prawidłowo numer ogłoszenia i szacunkową wartość zamówienia;

- Zamawiający umieścił w systemie SL2014 informację o zawartym kontrakcie;

- Postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo.

11.4.2  Zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności

(….)

11.4.3  Zamówienie udzielone na podstawie rozeznania rynku

(….)

11.4.4  Zamówienia udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 
             i o wolontariacie

(….)

11.5  Poprawność realizacji działań promocyjno-informacyjnych

(….)

11.6 Przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów oraz zapewnienie właściwej ścieżki audytu.

(….)

11.7 Zgodność stanu rzeczywistego realizacji Projektu z zapisami decyzji o przyznaniu dofinansowania Projektu Pomocy Technicznej IP na rok 2020,  w tym w szczególności kwalifikowalności.

(….)

- Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia oraz zalecenia i rekomendacje

  - Stwierdzone nieprawidłowości

(….)

  - Stwierdzone uchybienia

(…..)

13. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej: 15.07.2021 r.

Pouczenie:

W przypadku braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

1. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany 
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informacje pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

2. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek. Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

Zatwierdził:

Katarzyna Sadalska

Zastępca Dyrektora Departamentów Europejskiego Funduszu Społecznego