# INFORMACJA POKONTROLNA NR  29/P/1/21/I

# Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

| 1.CZĘŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termin przeprowadzenia kontroli |  |  |  |  | 4 sierpnia 2021 r. - 10 marca 2022 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer Umowy o dofinansowanie |  |  |  |  | RPPM.08.03.00-22-0019/15-00 ze zmianami: aneks nr RPPM.08.03.00-22-0019/15-01 z dnia 21 sierpnia 2018 r., aneks nr RPPM.08.03.00-22-0019/15-02 z dnia 18 listopada 2019 r., aneks nr RPPM.08.03.00-22-0019/15-03 z dnia 26 czerwca 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data podpisania umowy |  |  |  |  | 7 czerwca 2016 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa Projektu |  |  |  |  | „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficjent |  |  |  |  | Gmina Krokowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres jednostki kontrolowanej |  |  |  |  | ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt partnerski |  | Nazwa partnera |  |  | tak |  | - Opactwo Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu ul. Klasztorna 1, 84-110 Krokowa, - Parafia pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu ul. Klasztorna 3, 84-110 Krokowa, - Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej, ul. Wejherowska 1, 84-110 Krokowa, - Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa ul. Zamkowa 1, 84-110 Krokowa |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce realizacji projektu |  |  |  |  | gmina Krokowa, miejscowości: Krokowa, Żarnowiec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj/typ kontroli |  |  |  |  | planowa / na zakończenie realizacji Projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem nr DPR-K.44.29.2021, EOD: 38418/07/2021 z dnia 26.07.2021 r. oraz pismem nr DPR-K.44.29.2021, EOD: 42967/08/2021 z dnia 24.08.2021 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  |  |  |  | stanowisko |  |  |  | referat |  | departament |  |
| 1. | (…) |  |  |  |  | Kierownik Zespołu Kontrolującego – (…) |  |  |  | Referat kontroli |  | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |  |
| 2. | (…) |  |  |  |  | Członek Zespołu Kontrolującego – (…) |  |  |  | Referat kontroli |  | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |  |
| 3. | (…) |  |  |  |  | Członek Zespołu Kontrolującego – (…) |  |  |  | Referat kontroli |  | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |  |
| 1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  | stanowisko |  |  |  |  |  |
| 1. | (…) |  |  |  |  |  |  | (…) |  |  |  |  |  |
| 1.3 Osoby udzielające wyjaśnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  | stanowisko |  |  |  |  |  |
| 1. | (…) |  |  |  |  |  |  | (…) |  |  |  |  |  |
| 1.4. Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie |  |  |  |  |  |  | Rzeczywisty termin złożenia |  |  |
| Wniosek o płatność końcową |  |  |  | 30 lipca 2020 r. |  |  |  |  |  |  | 26 czerwca 2020 r. |  |  |
| 1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin złożenia |  |  |
| 1. | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |
| 1.6 Wizyty dotychczasowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Data |  | Nr informacji pokontrolnej |  |  |  |  |  | Zakres |  |  |  | Osoby kontrolujące |
| 1. | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  | Nie dotyczy |
| 2. METODYKA PRZEPROWADZENIA KONTROLI (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy: - zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzająca prawidłowość i zakres realizacji Projektu, wskaźniki produktu/rezultatu, miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM 08.03.00-22-0019/15; - zamówienia - prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; - elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych; - zakres finansowy: - wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem, - dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie, - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan, - wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu, - archiwizacja Projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Zakres kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od RPPM 08.03.00-22-0019/15-001 do RPPM 08.03.00-22-0019/15-029. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. WNIOSKI I UWAGI /w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w Informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy Projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Zakres rzeczowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Realizowane elementy Projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki rezultatu (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W ramach Projektu przeprowadzono następujące postępowania: 1. Postępowanie: 1.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe 1.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 1.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac remontowo-konserwatorskich na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Krokowej” 1.4 Data wszczęcia postępowania: zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności w dniu 24.07.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zadanie nr 1: - ENERGA Oświetlenie Sp. z.o.o., 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19 - Umowa nr 1/2017-1 z dnia 11.09.2017 r. - Wartość umowy: 250 797,00 PLN - Aneks nr 1 z dnia 18.09.2017 r. - Aneks nr 2 z dnia 31.07.2018 r. Zadanie nr 2: - Zakład Wodno-Kanalizacyjny Marian Marszall, ul. Ogrodowa 1, 84-110 Krokowa - Umowa nr 1/2017-2 z dnia 31.08.2017 r. - Wartość umowy: 445 260,00 PLN - Aneks nr 2 z dnia 31.07.2018 r. Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD 800/01/2018) z dnia 02 stycznia 2018 roku, piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD: 12855/03/2018) z dnia 14 marca 2018 roku, w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 2.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 2.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 2.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu – pn. Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych” 2.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 21051-2017, data zamieszczenia: 07.02.2017 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia: BZP 31769-2017, data zamieszczenia: 24.02.2017 r., BZP 33366-2017, data zamieszczenia: 28.02.2017 r., BZP 34787-2017, data zamieszczenia: 01.03.2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: Zadanie nr 1: - Firma Budowlano-Konserwatorska BUDKON Rafał Socha, ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko - Umowa nr INW.271.3.2017-1 z dnia 11.04.2017 r. - Wartość umowy: 2 163 554,01 PLN - Aneks nr 1 z dnia 02.06.2017 r. - Aneks nr 2 z dnia 30.07.2018 r. - Aneks nr 3 z dnia 05.07.2019 r. Zadanie nr 2: - Konsorcjum: Zakład Budowlany RAMEX BIS Robert Krupiński, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo, Zakład Budowlany RAMEX BIS Alfred Krupiński, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo1 - Umowa nr INW.271.3.2017-2 z dnia 11.04.2017 r. - Wartość umowy: 1 178 720,00 PLN - Aneks nr 1 z dnia 26.06.2017 r. - Aneks nr 2 z dnia 30.07.2018 r. Zadanie nr 3: - Firma Budowlano-Konserwatorska BUDKON Rafał Socha, ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko - Umowa nr INW.271.3.2017-3 z dnia 11.04.2017 r. - Wartość umowy: 1 656 527,22 PLN - Aneks nr 1 z dnia 30.07.2018 r. - Aneks nr 2 z dnia 05.07.2019 r. Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD 1136/01/2018) z dnia 04.01.2018 roku, piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD: 37809/07/2018) z dnia 12.07.2018 roku, piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD: 12843/03/2019) z dnia 14.03.2018 roku, piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD: 10359/02/2020) z dnia 07.02.2020 roku, w których nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 3.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP 2014-2020 3.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 3.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont pokrycia dachowego budynku Kościoła w Krokowej” 3.4 Data wszczęcia postępowania: zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności (1142674-2018) w dniu 11.10.2018 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: - Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Okoń, Goszczyno 60, 84-110 Krokowa - Umowa nr 1/2018 z dnia 31.10.2018 r. - Wartość umowy: 120 540,00 PLN - Aneks nr 1 z dnia 28.02.2019 r. Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD 17904/04/2019) z dnia 08.04.2019 roku, piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD: 24954/05/2019) z dnia 21.05.2019 roku, piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD: 44926/09/2019) z dnia 10.09.2019 roku, w których ostatecznie nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 4.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, 4.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 4.3 Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu – Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych” 4.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 559859-N-2017, data zamieszczenia 28.07.2017 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP 546611-N-2017, BZP 547249-2017, BZP 559921-N-2017. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: - Biuro Nadzoru Budowlanego EUROBAU Krzysztof Łygoński, ul. Brzozowa 32, 83-050 Lublewo Gdańskie - Umowa nr INW.271.8.2017 z dnia 29.08.2017 r. - Wartość umowy: 129 990,00 PLN Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD 806/01/2018) z dnia 02.01.2018 roku, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 5.1 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, 5.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 5.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy terenu pomiędzy Zespołem Pałacowo –Parkowym a Kościołem w Krokowej” 5.4 Data wszczęcia postępowania: BZP nr 504127-N-2017, data zamieszczenia 09.05.2017 r., zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP 21051-N-2017, BZP 30660-N-2017, BZP 46228-N-2017, BZP 75326-N-2017. W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono: - „G.M.M.” Marzena Gaffka, 84-106 Leśniewo, Tyłowo-Dąbrowa 28 - Umowa nr INW.271.13.2017 z dnia 14.06.2017 r. - Wartość umowy: 1 098 800,01 PLN Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR.K.433.29.2016 (EOD 793/01/2018) z dnia 02.01.2018 roku, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. 6. Postępowanie: 6.1 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP 2014-2020 6.2 Wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust.8 PZP; 6.3 Określenie przedmiotu zamówienia: „Remont ogrodzenia terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Krokowej” 6.4 Data wszczęcia postępowania: zamieszczenie w Bazie Konkurencyjności (1212470) w dniu 17.10.2019 r. W wyniku przeprowadzonego postepowania zamówienia udzielono: „BUDKON” Sp. z.o.o, ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko, umowa nr 2/2019 z dnia 29.11.2019 r., wartość umowy: 70 110,00 PLN Ww. postępowanie było przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie trwania Projektu, ustalenia zostały ujęte w piśmie DPR-K.433.29.2016 (EOD 20124/03/2020) z dnia 13.03.2020 roku, w którym nie stwierdzono naruszeń skutkujących finansowo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Zakres finansowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ZALECENIA POKONTROLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proszę o poinformowanie Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w formie pisemnej , w ww. terminie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ZAŁĄCZNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. POUCZENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, w formie pisemnej, uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej podpisanej przez kontrolujących nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy Krokowa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# BENEFICJENT					              OSOBY KONTROLUJĄCE

…………………………………………………….		                     1. ……………………………………………………..

…………………………………………………… 	                                                                   2 .	………………………………………………………

3.  …………………………………………………….

Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego

(miejsce i data)

Gdańsk, dnia ………………….. roku

………..……………………………………….                                      		    …….…………………………………………

Pieczęć i podpis Kierownika                                                                             Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli (DPR)                                                                                       Z-cy Dyrektora DPR

Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu.

Wykreślić w przypadku Ostatecznej Informacji Pokontrolnej

Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych